# ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN PROYECTO SOFTWARE.

## 1. Introducción

En esta práctica vamos a analizar si nuestra idea de aplicación puede convertirse en un proyecto viable.

Cada alumno partirá de la idea de aplicación que ha elegido previamente y realizará un pequeño estudio de viabilidad.

El objetivo no es desarrollar todavía la aplicación, sino responder a una pregunta:

¿Tiene sentido desarrollar esta aplicación y tenemos los recursos necesarios para hacerlo?

Para responderla estudiaremos diferentes aspectos:

- Viabilidad técnica.

- Viabilidad económica.

- Viabilidad operativa.

- Viabilidad legal.

- Viabilidad temporal.

- Riesgos del proyecto.

- Conclusión general sobre la viabilidad.

# 2. Objetivos

Al finalizar la práctica deberás ser capaz de:

- Describir claramente una idea de proyecto software.

- Identificar las necesidades que pretende solucionar.

- Analizar los recursos técnicos necesarios.

- Identificar los costes asociados al proyecto.

- Estudiar si existe una forma realista de desarrollar y mantener la aplicación.

- Identificar posibles problemas legales.

- Estimar de forma sencilla el tiempo necesario para desarrollar el proyecto.

- Identificar los principales riesgos.

- Elaborar un informe de viabilidad.

- Defender las conclusiones obtenidas.

# 3. Situación inicial

Cada alumno utilizará la idea de aplicación que ha elegido previamente.

Por ejemplo:

### Ejemplo 1: Aplicación de gestión de tareas.

Aplicación móvil que permite a los usuarios crear tareas, establecer fechas límite, clasificarlas por categorías y recibir avisos.

### Ejemplo 2: Aplicación para un gimnasio.

Aplicación que permite a los clientes consultar sus entrenamientos, reservar clases y consultar sus progresos.

### Ejemplo 3: Aplicación para una cafetería.

Aplicación que permite consultar la carta, realizar pedidos para recoger y acumular puntos de fidelización.

### Ejemplo 4: Aplicación para organizar viajes.

Aplicación que permite crear viajes, añadir lugares que visitar, organizar actividades por días y compartir el viaje con otras personas.

IMPORTANTE: estos ejemplos sirven únicamente para entender cómo realizar la práctica. El estudio que debes realizar estará basado en TU PROPIA IDEA.

# 4. Descripción del proyecto

Lo primero que debemos hacer es explicar claramente nuestra aplicación.

Debemos evitar descripciones demasiado genéricas.

# Por ejemplo:

MAL:

Mi aplicación será una aplicación para organizar cosas.

MEJOR:

Mi aplicación será una aplicación web destinada a estudiantes que permitirá organizar las tareas y trabajos de diferentes asignaturas. Los usuarios podrán crear tareas, establecer fechas de entrega, indicar la asignatura a la que pertenecen y marcar las tareas como completadas.

## 4.1. Ficha del proyecto

Completa la siguiente información:

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto |  |
| Autor |  |
| Curso |  |
| Fecha |  |
| Tipo de aplicación | Web / móvil / escritorio |
| Usuarios objetivo |  |
| Problema que resuelve |  |
| Descripción breve |  |

### Ejemplo

| Campo | Ejemplo |
| --- | --- |
| Nombre | StudyTask |
| Autor | Ana García |
| Tipo | Aplicación web |
| Usuarios | Estudiantes de FP |
| Problema | Dificultad para organizar tareas y fechas de entrega |
| Descripción | Aplicación para gestionar tareas académicas |

# 5. Problema que queremos solucionar

Una aplicación debe solucionar un problema o cubrir una necesidad.

Debemos explicar:

- ¿Qué problema hemos detectado?

- ¿A quién afecta?

- ¿Cómo se soluciona actualmente?

- ¿Qué mejora nuestra aplicación?

## Ejemplo

Proyecto: aplicación para organizar tareas de estudiantes.

Muchos estudiantes utilizan diferentes herramientas para organizar sus tareas: calendario, aplicaciones de notas, grupos de WhatsApp, etc. Esto puede provocar que la información esté dispersa.

La aplicación propuesta centralizará las tareas académicas en una única herramienta, permitiendo organizarlas por asignatura y fecha de entrega.

### Tu tarea

Responde:

- ¿Qué problema quieres solucionar?

- ¿Quién tiene este problema?

- ¿Cómo lo solucionan actualmente?

- ¿Qué aporta tu aplicación?

# 6. Público objetivo

Debemos identificar quién utilizaría nuestra aplicación.

No basta con decir:

"Todo el mundo."

Tenemos que definir nuestro usuario de forma más concreta.

## Ejemplo

Para StudyTask:

El público objetivo son estudiantes de entre 16 y 30 años, especialmente estudiantes de Bachillerato, FP y universidad que necesiten organizar trabajos, exámenes y tareas.

Podemos crear incluso un pequeño perfil de usuario:

### Usuario tipo

Nombre: Carlos
Edad: 19 años
Ocupación: Estudiante de DAM
Necesidad: Organizar tareas y fechas de entrega
Problema: Utiliza varias aplicaciones diferentes y a veces olvida las fechas.

### Tu tarea

Define:

- Edad aproximada.

- Profesión/estudios.

- Necesidades.

- Problemas.

- Hábitos relacionados con tu aplicación.

# 7. Funcionalidades principales

Ahora debemos determinar qué podrá hacer nuestra aplicación.

Es importante diferenciar entre:

### Funcionalidades imprescindibles

Son necesarias para que el proyecto tenga sentido.

### Funcionalidades secundarias

Son interesantes, pero podríamos desarrollar el proyecto sin ellas.

## Ejemplo

Aplicación StudyTask:

### Imprescindibles

- Registrar usuarios.

- Iniciar sesión.

- Crear tareas.

- Modificar tareas.

- Eliminar tareas.

- Consultar tareas.

- Marcar tareas como completadas.

### Secundarias

- Notificaciones.

- Estadísticas.

- Modo oscuro.

- Sincronización con Google Calendar.

Esto será importante posteriormente para calcular el tiempo y el coste.

### Tu tarea

Realiza una lista de funcionalidades y clasifícalas en:

| Funcionalidad | Prioridad |
| --- | --- |
| Crear usuario | Imprescindible |
| Iniciar sesión | Imprescindible |
| ... | ... |

# 8. Viabilidad técnica

Ahora debemos responder:

¿Tenemos la tecnología y los conocimientos necesarios para desarrollar nuestra aplicación?

Analizaremos:

- Hardware.

- Software.

- Lenguajes de programación.

- Frameworks.

- Bases de datos.

- Servidores.

- APIs externas.

- Conocimientos necesarios.

## 8.1. Hardware

Debemos determinar qué equipos necesitamos.

### Ejemplo

Para desarrollar una aplicación web:

- Ordenador con al menos 8 GB de RAM.

- Conexión a Internet.

- Smartphone para realizar pruebas.

- Servidor o servicio de alojamiento.

No es necesario comprar todo esto si ya disponemos de ello.

## 8.2. Software

Debemos identificar las herramientas que utilizaremos.

### Ejemplo

| Herramienta | Utilidad |
| --- | --- |
| IntelliJ IDEA / VS Code | Desarrollo |
| Git | Control de versiones |
| GitHub | Repositorio |
| PostgreSQL | Base de datos |
| Java | Backend |
| Android Studio | Desarrollo Android |

El coste dependerá de las herramientas concretas elegidas.

## 8.3. Tecnologías

Debemos explicar qué tecnologías utilizaremos y por qué.

### Ejemplo

La aplicación tendrá un backend desarrollado en Java utilizando Spring Boot. Los datos se almacenarán en PostgreSQL. Para el frontend se utilizará HTML, CSS y JavaScript.

No basta con hacer una lista. Hay que justificar mínimamente las elecciones.

### Ejemplo

Se utilizará PostgreSQL porque es un sistema de gestión de bases de datos relacional adecuado para almacenar usuarios, tareas y categorías.

# 9. Recursos humanos

Ahora debemos analizar quién desarrollará el proyecto.

En nuestro caso, normalmente será el propio alumno.

Pero debemos pensar qué perfiles serían necesarios si fuese un proyecto profesional.

## Ejemplo

Para una aplicación de gestión deportiva:

| Perfil | Función |
| --- | --- |
| Desarrollador backend | API y lógica de negocio |
| Desarrollador frontend | Interfaz |
| Diseñador UX/UI | Diseño de pantallas |
| Administrador de sistemas | Servidores |
| Tester | Pruebas |
| Jefe de proyecto | Organización |

Como estudiante, probablemente asumirás varios de estos roles.

### Tu tarea

Indica:

- Qué personas participarían.

- Qué función tendría cada una.

- Qué tareas realizarías tú.

- Qué conocimientos necesitarías.

# 10. Estimación temporal

Ahora vamos a intentar calcular cuánto tiempo necesitamos.

Dividiremos el proyecto en tareas.

## Ejemplo

Proyecto: StudyTask

| Tarea | Horas estimadas |
| --- | --- |
| Análisis | 7 5 |
| Diseño de la base de datos | 4 h |
| Diseño de interfaces | 5 h |
| Configuración del proyecto | 2 h |
| Sistema de usuarios | 6 8 |
| Gestión de tareas | 10 h |
| Base de datos | 6 h |
| Pruebas | 6 h |
| Documentación | 4 h |
| Corrección de errores | 6 h |
| TOTAL | 56 h |

### Atención

Las estimaciones no tienen que ser exactas.

Lo importante es:

- Descomponer el proyecto.

- Estimar cada tarea.

- Justificar las estimaciones.

# 11. Cronograma

A partir de la estimación anterior crearemos un pequeño cronograma.

Por ejemplo:

| Semana | Trabajo |
| --- | --- |
| 1 | Análisis y diseño |
| 2 | Base de datos |
| 3 | Sistema de usuarios |
| 4 | Funcionalidades principales |
| 5 | Funcionalidades secundarias |
| 6 | Pruebas |
| 7 | Corrección de errores |
| 8 | Documentación y presentación |

También puedes realizar el cronograma mediante un diagrama de Gantt.

# 12.  Viabilidad económica

Ahora debemos responder:

¿Cuánto costaría desarrollar y mantener nuestra aplicación?

Aunque el proyecto sea académico y no vayamos a gastar dinero realmente, debemos realizar una estimación.

Hay que distinguir entre:

### Costes de desarrollo

Los asociados a crear la aplicación.

### Costes de funcionamiento

Los asociados a mantenerla funcionando.

## 12.1. Coste de hardware

Ejemplo:

| Recurso | Coste e |
| --- | --- |
| Ordenador | 0 € * |
| Smartphone de pruebas | 0 € * |
| Router/Internet | 0 € * |

* Se considera que ya disponemos de estos recursos.

## 12.2. Coste del software

Ejemplo:

| Software | Coste |
| --- | --- |
| VS Code | 0 € |
| Git | 0 € |
| PostgreSQL | 0 € |
| GitHub | 0 € |
| Herramientas de diseño | 0 € |
| Total | 0 € |

Pero cuidado:

Que una herramienta sea gratuita no significa que todo el proyecto sea gratuito.

# 13. Coste del trabajo

Esta es una de las partes más importantes.

Aunque tú no cobres por realizar el proyecto académico, en un proyecto profesional el trabajo tiene un coste.

Podemos utilizar una tarifa ficticia.

Por ejemplo:

Coste estimado del desarrollador: 25 €/hora.

Si hemos calculado 56 horas:

56 × 25 € = 1.400 €

Por tanto, el coste estimado del desarrollo sería de:

1.400 €

### Tu tarea

Utiliza una tarifa de 25 €/hora.

Calcula:

Horas de desarrollo × 25 €/hora

# 14. Costes de infraestructura

Tenemos que estudiar qué necesitamos para poner la aplicación en funcionamiento.

Por ejemplo:

- Servidor.

- Hosting.

- Dominio.

- Base de datos.

- Almacenamiento.

- Servicios externos.

- APIs.

### Ejemplo

| Concepto | Coste anual estimado o |
| --- | --- |
| Dominio | 15 € |
| Hosting | 120 € |
| Base de datos | 0 € |
| Copias de seguridad | 30 € |
| Total | 165 € |

Los precios deben ser estimaciones razonables y, cuando sea posible, basarse en precios reales.

# 15. Coste total

Ahora podemos realizar una estimación inicial.

### Ejemplo

| Concepto | Coste |
| --- | --- |
| Desarrollo | 1.400 € |
| Dominio | 15 € |
| Hosting | 120 € |
| Copias de seguridad | 30 € |
| Otros | 50 € |
| TOTAL PRIMER AÑO | 1.615 € |

### Tu tarea

Calcula:

Coste inicial + costes del primer año = coste total estimado

# 16. ¿Cómo se podría obtener dinero?

Si nuestra aplicación fuese un proyecto empresarial, debemos plantearnos cómo generar ingresos.

No todas las aplicaciones tienen que ganar dinero directamente, pero debemos identificar el modelo de negocio.

Algunas posibilidades:

- Aplicación gratuita.

- Publicidad.

- Suscripción mensual.

- Pago único.

- Freemium.

- Comisiones.

- Venta de servicios.

- Licencias para empresas.

## Ejemplo

StudyTask podría utilizar un modelo freemium:

### Versión gratuita

- Crear tareas.

- Gestionar asignaturas.

- Calendario básico.

### Versión Premium

- Estadísticas.

- Sincronización con calendarios.

- Copias de seguridad.

- Funcionalidades avanzadas.

Precio:

2,99 €/mes.

### Tu tarea

Explica:

- ¿Tu aplicación generaría ingresos?

- ¿Cómo?

- ¿Quién pagaría?

- ¿Cuánto pagaría?

- ¿Qué recibiría a cambio?

# 17. Punto de equilibrio

Vamos a realizar un cálculo sencillo.

Supongamos que desarrollar nuestra aplicación cuesta:

1.615 €

Y cobramos:

2,99 €/mes

Para simplificar, podemos calcular:

1.615 / 2,99 = aproximadamente 540

Necesitaríamos aproximadamente 540 mensualidades para recuperar esa cantidad, sin tener en cuenta otros gastos, impuestos, comisiones, bajas de usuarios, etc.

Este cálculo es únicamente orientativo.

### Tu tarea

Calcula:

Coste del proyecto / ingreso por usuario

# 18. Viabilidad operativa

Ahora debemos responder:

¿La aplicación puede utilizarse realmente y encaja con las necesidades de los usuarios?

Debemos analizar:

- Facilidad de uso.

- Accesibilidad.

- Dispositivos compatibles.

- Necesidades de los usuarios.

- Mantenimiento.

- Formación necesaria.

## Ejemplo

La aplicación será utilizada principalmente desde teléfonos móviles. La interfaz deberá ser sencilla y adaptada a pantallas pequeñas. No será necesaria formación específica, ya que las funcionalidades principales estarán disponibles desde la pantalla inicial.

### Tu tarea

Explica:

- ¿Quién utilizará la aplicación?

- ¿En qué dispositivos?

- ¿Es fácil de utilizar?

- ¿Será necesario enseñar a utilizarla?

- ¿Qué mantenimiento necesitará?

# 19. Viabilidad legal

Este apartado es especialmente importante.

Debemos preguntarnos:

¿Podemos desarrollar y utilizar nuestra aplicación respetando la legislación aplicable?

Algunos aspectos que pueden aparecer son:

- Protección de datos personales.

- Privacidad.

- Cookies.

- Propiedad intelectual.

- Licencias de software.

- Derechos de autor.

- Términos y condiciones.

- Imágenes y contenidos de terceros.

## Ejemplo

Si nuestra aplicación permite registrar:

- Nombre.

- Correo electrónico.

- Contraseña.

Estamos tratando datos personales.

Por tanto, tendremos que analizar las obligaciones relacionadas con la protección de datos.

### Otro ejemplo

Si utilizamos una imagen encontrada en Internet:

No debemos asumir que podemos utilizarla libremente.

Debemos comprobar su licencia y condiciones de uso.

### Tu tarea

Identifica:

- ¿Qué datos personales almacenará tu aplicación?

- ¿Utilizarás datos especialmente sensibles?

- ¿Utilizarás imágenes, vídeos o música de terceros?

- ¿Utilizarás software de terceros?

- ¿Qué licencias deberás respetar?

- ¿Qué aspectos legales deberías revisar antes de publicar la aplicación?

Importante: no es necesario que seas experto en legislación. El objetivo es identificar los posibles problemas y saber que deberán ser estudiados antes de poner la aplicación en producción.

# 20. Viabilidad temporal

Ahora debemos valorar si podemos terminar el proyecto en el tiempo disponible.

Tenemos que comparar:

- Tiempo disponible.

- Horas necesarias.

- Complejidad.

- Número de personas.

## Ejemplo

Hemos estimado:

56 horas de trabajo.

Tenemos 8 semanas y podemos dedicar:

7 horas semanales.

Entonces:

8 × 7 = 56 horas.

En principio, el proyecto podría encajar en el calendario.

Pero debemos dejar margen para:

- Errores.

- Cambios.

- Problemas técnicos.

- Aprendizaje de tecnologías.

### Tu tarea

Responde:

¿Puedes desarrollar el proyecto dentro del tiempo disponible?

Justifica la respuesta.

# 21. Identificación de riesgos

Todo proyecto tiene riesgos.

Un riesgo es algo que podría provocar un problema durante el desarrollo.

## Ejemplos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Medida |
| --- | --- | --- | --- |
| No conocer una tecnología | Alta | Alto | Realizar un prototipo |
| Falta de tiempo | Media | Alto | Priorizar funcionalidades |
| Pérdida de código | Baja | Alto | Utilizar Git y copias |
| Errores de seguridad | Media | Alto | Realizar pruebas |
| API externa no disponible | Media | Medio | Buscar alternativa |
| Alcance demasiado grande | Alta | Alto | Crear un MVP |

# 22. Matriz de riesgos

Puedes utilizar una matriz sencilla:

### Probabilidad

- Baja

- Media

- Alta

### Impacto

- Bajo

- Medio

- Alto

Por ejemplo:

"No conocer Spring Boot"

Probabilidad: Alta

Impacto: Alto

Medida:

Realizar durante la primera semana un pequeño prototipo que permita comprobar que podemos crear una API básica con Spring Boot.

### Tu tarea

Identifica al menos 5 riesgos de tu proyecto.

# 23. Crear un MVP

Una parte fundamental del estudio será decidir qué funcionalidades son realmente necesarias.

El MVP (Minimum Viable Product) es una primera versión de nuestra aplicación que contiene únicamente las funcionalidades necesarias para que pueda ser utilizada.

## Ejemplo

Tenemos una aplicación para reservar pistas deportivas.

### Aplicación completa

- Registro.

- Login.

- Reservas.

- Pagos.

- Chat.

- Notificaciones.

- Valoraciones.

- Geolocalización.

- Estadísticas.

- Perfil.

- Redes sociales.

Puede ser demasiado para un primer proyecto.

### MVP

Podríamos quedarnos con:

- Registro.

- Login.

- Consultar pistas.

- Consultar horarios.

- Realizar reserva.

- Cancelar reserva.

Las demás funcionalidades podrían desarrollarse posteriormente.

### Tu tarea

Divide las funcionalidades de tu aplicación en:

MVP y Futuras versiones

Esto permitirá comprobar si el proyecto inicial es demasiado grande.

# 24. Análisis DAFO

Realizaremos un pequeño análisis DAFO.

DAFO significa:

- Debilidades.

- Amenazas.

- Fortalezas.

- Oportunidades.

## Ejemplo

Aplicación StudyTask:

| Fortalezas | Debilidades |  |
| --- | --- | --- |
| Fácil de utilizar | Proyecto realizado por una sola persona |  |
| Público claramente definido | Pocas funcionalidades inicialmente |  |
| Coste inicial bajo | Poco conocimiento del mercado |  |
| Oportunidades |  | Amenazas |
| Crecimiento de aplicaciones educativas |  | Competencia de aplicaciones existentes |
| Posibilidad de añadir nuevas funciones |  | Cambios tecnológicos |
| Posibilidad de versión móvil |  | Dificultad para conseguir usuarios |

### Tu tarea

Completa un DAFO con al menos:

- 2 fortalezas.

- 2 debilidades.

- 2 oportunidades.

- 2 amenazas.

# 25.Comparación con alternativas

Debemos comprobar si ya existen aplicaciones que solucionen el mismo problema.

Por ejemplo, si hacemos una aplicación de gestión de tareas, podemos encontrar otras aplicaciones similares.

No debemos pensar:

"Mi aplicación es la única."

Debemos investigar.

Busca al menos 3 soluciones existentes.

Para cada una indica:

| Aplicación | Funcionalidades | Precio | Público |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplicación A | ... | ... | ... |
| Aplicación B | ... | ... | ... |
| Aplicación C | ... | ... | ... |

Después responde:

¿Qué diferencia tendría tu aplicación?

No es necesario que tu aplicación sea completamente original.

Puede aportar:

- Mayor sencillez.

- Menor precio.

- Especialización.

- Mejor experiencia de usuario.

- Funcionalidad específica.

- Adaptación a un determinado colectivo.

# 26. Paso 19. Resumen de viabilidad

Llegamos al punto más importante.

Debemos resumir todos los análisis realizados.

Puedes utilizar esta tabla:

| Área | Resultado | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Técnica | Viable / No viable / Condicionada |  |
| Económica | Viable / No viable / Condicionada |  |
| Operativa | Viable / No viable / Condicionada |  |
| Legal | Viable / No viable / Condicionada |  |
| Temporal | Viable / No viable / Condicionada |  |

# 27.  Conclusión

Finalmente debemos redactar una conclusión de aproximadamente media página.

La conclusión debe responder:

- ¿Es viable desarrollar la aplicación?

- ¿Qué condiciones deben cumplirse?

- ¿Cuál es el principal problema detectado?

- ¿Cuál es el principal riesgo?

- ¿Qué funcionalidades deberían formar parte del MVP?

- ¿Qué debería hacerse antes de comenzar el desarrollo?

## Ejemplo

Después de realizar el estudio de viabilidad, consideramos que el desarrollo de StudyTask es técnicamente viable, ya que las tecnologías necesarias son conocidas y existen herramientas gratuitas para desarrollar el proyecto.

Desde el punto de vista económico, el coste inicial es reducido debido a que se utilizarán herramientas gratuitas y servicios de bajo coste. El principal coste estaría asociado al tiempo de desarrollo.

El principal riesgo identificado es que el proyecto pueda crecer demasiado debido a la incorporación de funcionalidades adicionales. Para reducir este riesgo se ha definido un MVP que incluye únicamente la gestión de usuarios y tareas.

Antes de comenzar el desarrollo será necesario realizar un prototipo de las principales pantallas y comprobar el funcionamiento de la arquitectura seleccionada.

# 28. Estructura final del documento

El documento que debes entregar tendrá la siguiente estructura:

## 1. Portada

- Nombre del proyecto.

- Nombre del alumno.

- Curso.

- Módulo.

- Fecha.

## 2. Descripción del proyecto

- Idea.

- Problema.

- Público objetivo.

## 3. Funcionalidades

- Funcionalidades principales.

- Funcionalidades secundarias.

- MVP.

## 4. Viabilidad técnica

- Hardware.

- Software.

- Lenguajes.

- Frameworks.

- Bases de datos.

- APIs.

- Recursos técnicos.

## 5. Recursos humanos

- Perfiles necesarios.

- Funciones.

- Conocimientos.

## 6. Estimación temporal

- Tareas.

- Horas.

- Cronograma.

## 7. Viabilidad económica

- Costes de desarrollo.

- Costes de hardware.

- Costes de software.

- Hosting.

- Dominio.

- Mantenimiento.

- Modelo de ingresos.

- Punto de equilibrio.

## 8. Viabilidad operativa

- Usuarios.

- Dispositivos.

- Facilidad de uso.

- Mantenimiento.

## 9. Viabilidad legal

- Protección de datos.

- Propiedad intelectual.

- Licencias.

- Otros aspectos legales.

## 10. Análisis de la competencia

- Al menos 3 alternativas.

- Comparación.

- Diferenciación.

## 11. Análisis DAFO

- Debilidades.

- Amenazas.

- Fortalezas.

- Oportunidades.

## 12. Análisis de riesgos

- Al menos 5 riesgos.

- Probabilidad.

- Impacto.

- Medidas preventivas.

## 13. Conclusión

Valoración final razonada de la viabilidad.

## 14. Fuentes

Indicar las páginas web, documentación, precios, artículos y demás fuentes consultadas.

# 29. Requisitos mínimos de la práctica

Para superar la práctica, el documento deberá incluir como mínimo:

- Descripción de la aplicación.

- Problema que resuelve.

- Público objetivo.

- Al menos 8 funcionalidades.

- Definición del MVP.

- Análisis de viabilidad técnica.

- Recursos necesarios.

- Estimación de horas.

- Cronograma.

- Coste económico.

- Modelo de ingresos.

- Análisis de viabilidad operativa.

- Análisis de aspectos legales.

- Comparación con 3 aplicaciones existentes.

- Análisis DAFO.

- Al menos 5 riesgos.

- Conclusión.

- Fuentes consultadas.

### Propuesta de evaluación

| Apartado | Puntuación |
| --- | --- |
| Descripción del proyecto y problema | 1,0 |
| Funcionalidades y definición del MVP | 1,0 |
| Viabilidad técnica | 1,5 |
| Estimación temporal | 1,0 |
| Viabilidad económica | 1,5 |
| Viabilidad legal y operativa | 1,0 |
| Competencia y DAFO | 1,0 |
| Riesgos | 1,0 |
| Conclusiones y calidad del documento | 1,0 |
| Total | 10 puntos |